# Подробный план разработки бота знакомств ВШЭ НН

Oct 13, 2026 · @johny

## Роли и допущения

План рассчитан на 8 недель и команду из четырёх человек; если вас меньше, роли объединяются, а сроки тянутся за счёт этапов 2 и 3.

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Бэкенд 1 | Ядро бота: FSM, профиль, статусы аккаунтов, жалобы и баны |
| Бэкенд 2 | Почта и верификация, лента, мэтчи, временные анкеты, планировщик |
| QA и диалоги | Сценарии и тексты бота, кнопки, тесты, бета |
| Тимлид и документация | Требования, доска задач, отчёт, презентация, деплой |

- Ветки: main защищена, работа идёт в feature-ветках, слияние только через pull request с одним ревьюером.

- Один pull request закрывает одну задачу с доски и содержит тесты на новую логику.

- Синхронизация раз в неделю: что сделано, что мешает, что берём дальше.

- Разбан после подтверждения почты принят как рабочее допущение, его нужно подтвердить (см. раздел про риски).

## Неделя 1. Подготовка

К концу недели готовы ТЗ, схема БД, диаграмма статусов и бот, который отвечает на /start.

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Описать 8-10 user stories: команда, мероприятие, общение, поход | Тимлид | Список stories с приоритетами |
| Составить ТЗ: функции, ограничения, что не входит в MVP | Тимлид | Документ ТЗ |
| Нарисовать use case, ER и диаграмму статусов (гость, верифицирован, забанен) | Бэкенд 1 | Три диаграммы в репозитории |
| Создать репозиторий, ветки, шаблон pull request, доску задач | Тимлид | Рабочий процесс команды |
| Создать бота в @BotFather, настроить окружение и .env | Бэкенд 2 | Токен, запуск бота локально |
| Заготовить каркас проекта: aiogram 3, SQLAlchemy, Alembic, SQLite | Бэкенд 1 | Бот отвечает на /start |
| Расписать диалог регистрации и тексты кнопок | QA и диалоги | Схема диалога на бумаге |

Критерии готовности

- Бот запускается у каждого участника командой из README.

- Все диаграммы согласованы и лежат в репозитории.

- Задачи недель 2-3 заведены на доске с исполнителями.

## Неделя 2. Регистрация и верификация почтой

К концу недели пользователь проходит анкету, подтверждает почту ВШЭ и получает бейдж верификации.

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| FSM анкеты: имя, факультет, курс, описание, фото, локация, цели общения | Бэкенд 1 | Диалог регистрации сохраняет профиль в БД |
| Согласие на обработку персональных данных перед анкетой | QA и диалоги | Экран согласия, отказ завершает диалог |
| Проверка домена @edu.hse.ru и @hse.ru | Бэкенд 2 | Чужие домены отклоняются с понятным текстом |
| Отправка 6-значного кода по SMTP, срок 10 минут | Бэкенд 2 | Письмо приходит, код хранится как хэш |
| Лимиты: 5 попыток ввода, повтор кода раз в минуту, лимит запросов в сутки | Бэкенд 2 | Перебор и спам блокируются |
| Привязка: один email к одному Telegram-аккаунту (хэш с солью) | Бэкенд 2 | Повторная привязка отклоняется |
| Статусы guest / verified / banned и бейдж в анкете | Бэкенд 1 | Статус меняется после подтверждения |
| Middleware: забаненному доступно только подтверждение почты | Бэкенд 1 | Остальные команды закрыты |
| Юнит-тесты на код, лимиты и смену статуса | QA и диалоги | Тесты проходят в CI |

Критерии готовности

- Адрес не из домена ВШЭ отклоняется.

- Неверный или просроченный код не проходит, после 5 ошибок нужен новый код.

- Один email нельзя привязать ко второму аккаунту.

- После успешного ввода кода статус становится verified.

## Неделя 3. Профиль, жалобы и баны

К концу недели профиль редактируется целиком, а жалобы и баны работают по правилам верификации.

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Меню «Мой профиль»: изменение каждого поля, фото, локации, целей | Бэкенд 1 | Любое поле меняется без повторной регистрации |
| Скрытие и удаление анкеты | Бэкенд 1 | Скрытая анкета не попадает в ленту, удалённая стирается |
| Кнопка «Пожаловаться» с причинами и комментарием | Бэкенд 1 | Жалоба сохраняется в таблице reports |
| Правило: жалоба на гостя банит сразу, на верифицированного идёт админу | Бэкенд 1 | Статус меняется автоматически |
| Автоматический разбан после подтверждения почты | Бэкенд 2 | Забаненный возвращается без участия админа |
| Команды админа: /reports, /ban, /unban, /revoke | Бэкенд 2 | Админ управляет статусами и видит очередь жалоб |
| Защита: жалобы только от верифицированных, лимит жалоб в сутки | Бэкенд 2 | Массовые ложные жалобы не работают |
| Флаг в конфиге: бан от одной жалобы или по порогу | Бэкенд 2 | Правило меняется без правки кода |
| Журнал действий админа | Бэкенд 2 | Каждый бан и разбан записан в admin_actions |
| Тесты на жалобы, баны, разбан и снятие верификации | QA и диалоги | Тесты проходят, сценарии описаны |

Критерии готовности

- Жалоба на гостя банит его мгновенно, на верифицированного не банит.

- Забаненный видит только экран подтверждения почты и после него возвращается.

- Админ может снять верификацию, и пользователь становится гостем.

- Все поля профиля меняются через меню.

## Недели 4-5. Лента, фильтры, мэтчи

К концу недели 5 работает цикл «регистрация, лента, мэтч», а верификация даёт заметные преимущества.

| Задача | Неделя | Роль | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Лента карточек с кнопками «лайк», «пропустить», «пожаловаться» | 4 | Бэкенд 2 | Бот показывает анкеты по одной |
| Исключение просмотренных, скрытых и забаненных анкет | 4 | Бэкенд 2 | Анкеты не повторяются |
| Таблица reactions и хранение лайков | 4 | Бэкенд 1 | Реакции сохраняются |
| Фильтры: цель знакомства, факультет, курс, локация | 4 | Бэкенд 1 | Лента учитывает выбранные фильтры |
| Взаимный лайк: уведомление обоим и ссылка на профиль | 5 | Бэкенд 2 | Мэтч создаётся и записывается в matches |
| Верифицированные выше в ленте, бейдж в карточке | 5 | Бэкенд 1 | Порядок ленты зависит от статуса |
| Дневной лимит лайков для гостей | 5 | Бэкенд 1 | Лимит сбрасывается раз в сутки |
| Тексты и кнопки ленты, экран «анкеты закончились» | 5 | QA и диалоги | Согласованные тексты |
| Тесты ленты, мэтчей и лимитов | 5 | QA и диалоги | Тесты проходят, баги заведены |

Критерии готовности

- Один пользователь не видит одну анкету дважды.

- Взаимный лайк создаёт ровно один мэтч и два уведомления.

- Фильтры сужают ленту, а забаненные в неё не попадают.

- Гость упирается в дневной лимит, верифицированный нет.

## Недели 6-7. Временные анкеты мероприятий

К концу недели 7 временные анкеты создаются, получают отклики и сами закрываются по истечении срока.

| Задача | Неделя | Роль | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицы listings и responses, миграция | 6 | Бэкенд 1 | Схема в БД |
| Создание анкеты: название, дата, описание, число людей, срок жизни, тип | 6 | Бэкенд 1 | Диалог создания с проверкой полей |
| Ограничение: создавать могут только верифицированные | 6 | Бэкенд 1 | Гость получает предложение подтвердить почту |
| Отдельная лента мероприятий с фильтром по типу | 6 | Бэкенд 2 | Лента показывает только активные анкеты |
| Кнопка «Откликнуться» и уведомление автору | 7 | Бэкенд 2 | Автор видит отклики и профиль откликнувшегося |
| Автозакрытие по дате через APScheduler | 7 | Бэкенд 2 | Просроченные анкеты уходят в архив |
| Закрытие, продление и редактирование анкеты автором | 7 | Бэкенд 1 | Статус и срок меняются из меню |
| Жалобы на анкету и скрытие анкет забаненного гостя | 7 | Бэкенд 1 | Анкеты бана не видны в ленте |
| Тесты: срок жизни, отклики, права на создание | 7 | QA и диалоги | Тесты проходят |

Критерии готовности

- Анкета после даты или срока жизни исчезает из ленты без участия человека.

- Гость не может создать анкету, но может откликнуться.

- Автор получает уведомление о каждом отклике.

- Анкеты забаненного гостя скрыты.

## Неделя 8. Безопасность, тесты, бета и деплой

К концу недели готова стабильная версия, прошедшая бету, и материалы для защиты проекта.

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Общие лимиты на действия, защита от спама и перебора кодов | Бэкенд 2 | Лимиты в конфиге, срабатывание в логах |
| Сквозное сценарное тестирование по всем этапам | QA и диалоги | Список найденных багов с приоритетами |
| Исправление критичных багов | Бэкенд 1 и 2 | Критичных багов нет |
| Закрытая бета на 10-20 студентах, анкета обратной связи | QA и диалоги | Сводка отзывов |
| Деплой: Docker, VPS или Railway, PostgreSQL вместо SQLite | Тимлид | Бот работает круглосуточно |
| Логи и ежедневный бэкап БД | Тимлид | Бэкап восстанавливается |
| README, инструкция админа, итоговая документация | Тимлид | Готовый комплект документов |
| Презентация и демонстрация для защиты | Вся команда | Репетиция показа |

Критерии готовности

- Бета-пользователи проходят полный путь от регистрации до мэтча без помощи команды.

- Бэкап БД проверен восстановлением.

- Токены и пароли не хранятся в репозитории.

- Документация позволяет новому разработчику запустить проект.

## Модель данных

БД состоит из девяти таблиц; почта хранится только в виде хэша, фото как file_id Telegram.

| Таблица | Ключевые поля | Этап |
| --- | --- | --- |
| users | telegram_id, имя, факультет, курс, о себе, фото, локация, status (guest, verified, banned), verified_at | 1 |
| user_goals | user_id, goal (команда, мероприятие, общение, походы) | 1 |
| email_verifications | user_id, email_hash, code_hash, expires_at, attempts, created_at | 1 |
| reports | from_user, to_user или listing_id, причина, комментарий, статус (new, reviewed, dismissed), created_at | 1 |
| admin_actions | admin_id, user_id, действие (ban, unban, revoke), created_at | 1 |
| reactions | from_user, to_user, тип (like, skip), created_at | 2 |
| matches | user_a, user_b, created_at | 2 |
| listings | owner_id, тип, заголовок, описание, нужное число людей, expires_at, статус | 3 |
| responses | listing_id, user_id, created_at | 3 |

## Риски и допущения

Главные риски связаны с жалобами, приватностью и малым числом пользователей на старте.

| Риск | Что делаем |
| --- | --- |
| Ложные жалобы на гостей | Порог жалоб, учёт только верифицированных жалобщиков |
| Верифицированный нарушитель | Админ снимает статус верификации |
| Приватность фото и локации | Хранить минимум, точный адрес не запрашивать, почту хранить только как хэш |
| Мало пользователей на старте | Запуск через студсовет и чаты потоков, упор на мероприятия |
| Нехватка времени | Фильтры и временные анкеты переносятся после MVP, ядро остаётся |
| Рассылка писем попадает в спам | Выбрать надёжный SMTP-сервис и проверить доставку на почту ВШЭ в неделю 2 |

Что нужно уточнить

- Разбан происходит сразу после подтверждения почты или его подтверждает админ? Во втором случае добавляется очередь апелляций.

- Сколько человек в команде? От этого зависит распределение ролей.

- Нужна ли в итоговом отчёте формальная документация (ТЗ, диаграммы по ГОСТ) или достаточно README.